Uchwała Nr 71/VII/2003

Rady Gminy w Miedźnie

Z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 pkt. 4 i 9 lit „d” art. 51, 57, 58 o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. / oraz art. 3, 4 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002 / Dz. U. Nr 150 poz. 983 z 1998 r. zmiany: Dz. U. Nr 162, poz. 1119,z 2000 r. Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. Nr 39 poz. 459, Nr 55 poz. 574, Nr 145 poz. 1623/ oraz art. 109, 110, 111 ust. 2, 3 oraz art. 124, 48, 49, 117, 118 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 z 19 grudnia 1998 r./.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2003 – 2006 wg. załącznika Nr 1 i 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Załącznik Nr 1

### WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  DO   REALIZACJI  W  LATACH 2003 - 2006

| L.p. | Nazwa inwestycji | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Rozmiar rzeczowy | Wartość kosztorysowa w zł. | Koszty poniesione na dzień 31.12.2002. | Koszty do poniesienia | W y d a t k i | w p o s z c z | e g ó l y c h | l a t a c h: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne |
| 1. | Budowa Kanalizacji Sanitarnej Osiedle-Wap | VIII/2003r. VI/2004r. | 4.616,6 mb | 2.506.706 | - | 2.506.706 | 1. 270.268 2. - 3. 810.804 4. - | 1. 356.409 2. - 3. 1.069.225 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 2. | Droga Ostrowy - Rywaczki | VIII/2003. XI/2003r. | 3.450 mb | 904.224 | - | 904.224 | 1. 227.224 2. - 3. 677.000 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach | XI/2003r. XII/2004r. | 4.806 mb | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 1. 100.000 2. 500.000 3. - 4. - | 1. 175.000 2. 725.000 3. 1.500.000 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 4. | Budowa Ul. Jagiełły Miedźno | V/2003r. VII/2003r. | 1.920 mb | 263.778 | - | 263.778 | 1. 65.945 2. - 3. 197.833 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 5. | Budowa gimnazjum i sali gimnastycz. | X/2001r. XII/2003r. |  | 1.633.800 | 739.075 | 894.284 | 1. 414.284 2. 250.000 3. - 4. 230.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 6. | Budowa ul. Ogrodowej w Miedźnie | V/2004r. X/2004r. | 800 mb | 162.000 | - | 162.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 40.500 2. - 3. 121.500 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 7. | Budowa drogi Borowa Ostrowy ul. Zadworna | V/2005r. X/2005r. | 3.200 mb | 705.600 | - | 705.600 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 176.400 2. 3. 529.200 | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 8. | Budowa drogi Borowa Ostrowy ul. Kasztanowa | V/2006r. X/2006r. | 2.725 mb | 1.076.375 | - | 1.076.375 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 269.094 2. - 3. 807.281 4. - |
| 9. | Projekt kana- Lizacji Ostro- Wy Miedźno Kołaczkowic Duże Małe | VIII/2002r. VIII/2003r. | - | 113.000 | - | 113.000 | 1. 113.000 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 10. | Budowa Kanalizacji Kołaczkowice Duże | I/2005r. V/2006r. | 4300mb | 2.250.000 | - | 2.250.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 400.000 2. - 3. 600.000 4. 200.000 | 1. - 2. - 3. 1.050.000 4. - |
| 11. | Budowa Kanalizacji Ostrowy | V/2006r. V/2007r. | 5500mb | 3.200.000 | - | 3.200.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 500.000 2. - 3. 1.000.000 4. - |
| 12. | Budowa hali sportowej w Ostrowach | IV/2004r. XII/2006r. | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 200.000 2. - 3. - 4. 200.000 | 1. 400.000 2. 500.000 3. - 4. 150.000 | 1. 450.000 2. 1.000.000 3. - 4. 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | R A Z E M: | 1. 1.190.721 2. 750.000 3. 1.685.637 4. 230.000 | 1. 771.909 2. 725.000 3. 2.690.725 4. 200.000 | 1. 976.400 2. 500.000 3. 1.129.200 4. 350.000 | 1. 1.219.094 2. 100.000 3. 2.857.281 4. 100.000 |

### Załącznik Nr 2

### WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  DODATKOWYCH DO  REALIZACJI  W  LATACH 2003 – 2006

| L.p. | Nazwa inwestycji | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Rozmiar rzeczowy | Wartość kosztorysowa w zł. | Koszty poniesione na dzień 31.12.2002. | Koszty do poniesienia | W y d a t k i | w p o s z c z | e g ó l y c h | l a t a c h: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne |
| 1. | Budowa drogi żużlow-ej Borowa - Władysławóv | V/2003r. XI/2003r. | 1200mb | 106.000 | - | 106.000 | 1. 53.000 2. 53.000 3. - 4. - | - | - | - |
| 2. | Budowa drogi żużlow-ej Izbiska D- Małe | V/2004r. XI/2004r. | 800mb | 60.000 | - | 60.000 | - | 1. 30.000 2. 30.000 3. - 4. - | - | - |
| 3. | Dokończenie Budowy strażnicy OSP Kołacz | 2004r. | - | 60.000 | - | 60.000 | - | 60.000 - - - | - | - |
| 4. | Stara szkoła W Mokrej | 2003r. | - | 40.000 | - | 40.000 | 40.000 - - - | - | - | - |
| 5. | Nakładka Asfaltowa Golczewo | 2004r. | 1200mb | 130.000 | - | 130.000 | - | 1. 130.000 2. - 3. - 4. - | - | - |
| 6. | Budowa Drogi Włady-sławów-Brzózki | 2006r. | ? |  |  |  |  |  |  |  |