Załącznik Nr 1

### WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  DO   REALIZACJI  W  LATACH 2003 – 2006

WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

| L.p. | Nazwa inwestycji | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Rozmiar rzeczowy | Wartość kosztorysowa w zł. | Koszty poniesione na dzień 31.12.2002. | Koszty do poniesienia | W y d a t k i | w p o s z c z | e g ó l y c h | l a t a c h: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne |
| 1. | Budowa Kanalizacji Sanitarnej Osiedle-Wap | VIII/2003r. VI/2004r. | 4.616,60 mb | 2.506.706 | - | 2.506.706 | 1. 270.268 2. - 3. 810.804 4. - | 1. 356.409 2. - 3. 1.069.225 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 2. | Droga Ostrowy - Rywaczki | VIII/2003. XI/2003r. | 3.450 mb | 904.224 | - | 904.224 | 1. 227.224 2. - 3. 677.000 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach zadanie 1 * | IV/2004r. VII/2005r. | 1.772,50 mb | 1.882.641,09 | - | 1.882.641, 09 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 220.811,07 2. - 3. 658.914,29 SAPARD 4. - | 1.251.731,85 2. - 3.751.183,88 SAPARD 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach zadanie 2 ** | IV/2004r. VII/2005r. | 3.033,50 mb | 1.834.931,14 | - | 1.834.931, 14 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 227.866,15 2. - 3. 679.967,09 SAPARD 4. - | 1.232.701,58 2. - 3.694.396,32 SAPARD 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 5. | Budowa Ul. Jagiełły Miedźno | V/2003r. VII/2003r. | 1.920 mb | 263.778 | - | 263.778 | 1. 65.945 2. - 3. 197.833 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 6. | Budowa gimnazjum i sali gimnastycz. | X/2001r. XII/2003r. |  | 1.633.800 | 1.633.800 | - | 1. 414.284 2. 250.000 3. - 4. 230.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 7. | Budowa ul. Ogrodowej w Miedźnie | V/2004r. X/2004r. | 800 mb | 120.000 | - | 120.000 | 1. 120.000 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 8. | Budowa drogi Borowa Ostrowy ul. Zadworna | V/2005r. X/2005r. | 3.200 mb | 705.600 | - | 705.600 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 176.400 2. - 3. 529.200 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 9. | Modernizacja drogi gminnej Ostrowy – Borowa etap 1 | V/2004r. VII/2004r. | 1.600 mb | 488.322,55 | - | 488.322,55 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 122.080,64 2. - 3. 366.241,91 SAPARD 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 10. | Modernizacja drogi gminnej Ostrowy – Borowa etap 2 | V/2004r. VII/2004r. | 1.250 mb | 634.245,92 | - | 634.245,92 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 158.561,48 2. - 3. 475.684,44 SAPARD 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 11. | Projekt kana- lizacji Ostro- wy Miedźno Kołaczkowic Duże Małe | VIII/2002r. VIII/2003r. | - | 113.000 | - | 113.000 | 1. 113.000 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 12. | Budowa Kanalizacji Kołaczkowice Duże | I/2005r. V/2006r. | 4300mb | 2.250.000 | - | 2.250.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 400.000 2. - 3. 600.000 4. 200.000 | 1. - 2. - 3. 1.050.000 4. - |
| 13. | Budowa Kanalizacji Ostrowy | V/2006r. V/2007r. | 5500mb | 3.200.000 | - | 3.200.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 500.000 2. - 3. 1.000.000 4. - |
| 14. | Budowa hali sportowej w Ostrowach | IV/2004r. XII/2006r. | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 200.000 2. - 3. - 4. 200.000 | 1. 400.000 2. 500.000 3. - 4. 150.000 | 1. 450.000 2. 1.000.000 3. - 4. 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | R A Z E M: | 1.1.210.721, 2. 250.000, 3.1.685.637, 4. 230.000, | 1.1.285.728, 34 2. - 3.3.250.032, 73 4. 200.000, | 1.1.460.833, 43 2. 500.000, 3.2.574.780, 20 4. 350.000, | 1. 950.000, 2.1.000.000, 3.2.050.000, 4. 100.000, |

*   Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przykanalikami w ulicach Kościuszki i Częstochowskiej w Ostrowach

** Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Lipowej, Dębowej, Stawowej, Szkolnej, Parkowej, Kasztanowej, Brzeźnickiej i Zakładowej w Ostrowach