Załącznik Nr 6

### WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  DO   REALIZACJI  W  LATACH 2004 – 2006

WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

| L.p. | Nazwa inwestycji | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Rozmiar rzeczowy | Wartość kosztorysowa w zł. | Koszty poniesione na dzień 31.12.2003 | Koszty do poniesienia | Wydatki w poszczególnych latach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne | 1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne |
| 1. | Budowa Kanalizacji Sanitarnej Osiedle-Wap | VIII/2003r. VI/2004r. | 4616,60 mb | 2.608.368 | 1.774.291 | 834.077 | 1. 458.071 2. - 3. 376.006 PHARE 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach zadanie 1 * | IV/2004r. VII/2005r. | 1772,50 mb | 2.010.554,34 | - | 2.010.554,34 | 1. 234.582,30 2. - 3. 700.000,00 SAPARD 4. - | 1.270.068,98 2. - 3.805.903,06 SAPARD 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach zadanie 2 ** | IV/2004r. VII/2005r. | 3033,50 mb | 2.076.896,97 | - | 2.076.896,97 | 1. 246.089,09 2. - 3. 734.345,54 SAPARD 4. - | 1.275.212,05 2. - 3.821.250,29 SAPARD 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 4. | Budowa drogi Borowa Ostrowy ul. Zadworna | V/2005r. X/2005r. | 3200 mb | 705.600 | - | 705.600 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 176.400 2. - 3. 529.200 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 5. | Modernizacja drogi gminnej Ostrowy – Borowa etap 1 | V/2004r. VII/2004r. | 1600 mb | 803.495,15 | - | 803.495,15 | 1. 200.874,15 2. - 3. 602.621,00 SAPARD 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 6. | Modernizacja drogi gminnej Ostrowy – Borowa etap 2 | V/2004r. VII/2004r. | 1250 mb | 685.416,96 | - | 685.416,96 | 1. 171.354,96 2. - 3. 514.062,00 SAPARD 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - |
| 7. | Budowa Kanalizacji Kołaczkowice Duże | I/2005r. V/2006r. | 4300mb | 2.250.000 | - | 2.250.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 400.000 2. - 3. 600.000 4. 200.000 | 1. - 2. - 3. 1.050.000 4. - |
| 8. | ## Budowa Kanalizacji Ostrowy | V/2006r. V/2007r. | 5500mb | 3.200.000 | - | 3.200.000 | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. - 2. - 3. - 4. - | 1. 500.000 2. - 3. 1.000.000 4. - |
| 9. | Budowa hali sportowej w Ostrowach | IV/2004r. XII/2006r. | - | 4.489.700 | - | 4.489.700 | 1. 50.000 2. - 3. 500.000 4. 200.000 | 1. 300.000 2. - 3.1.800.000 4. 150.000 | 1. 322.425 2. - 3. 1.067.275 4. 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | R A Z E M: | 1.1.360.971 2. - 3.3.427.034 4. 200.000 | 1.1.421.681 2. - 3.4.556.353 4. 350.000 | 1. 822.425, 2. - 3.3.117.275 4. 100.000, |

*   Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przykanalikami w ulicach Kościuszki i Częstochowskiej w Ostrowach

** Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Lipowej, Dębowej, Stawowej, Szkolnej, Parkowej, Kasztanowej, Brzeźnickiej i Zakładowej w Ostrowach