(WZÓR)

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

Nr RR.........................2016

zawarta w dnia .........................2016 r. w Miedźnie pomiędzy:

Gminą Miedźno z siedzibą przy ul. Ułańskiej 25, 42-120 Miedźno, NIP 574 20 55 80,

reprezentowaną przez:

Piotra Derejczyka – Wójta Gminy Miedźno

przy kontrasygnacie Andrzeja Klucznego – Skarbnika Gminy Miedźno,

zwaną dalej Zamawiającym

a:

....................................................................................., NIP ............................., REGON ....................

zwanym dalej Wykonawcą.

o następującej treści:

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentację projektową na następujące zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla ..........................................

- Strony ustalają, że opracowanie zawierać będzie:

  - Dokumentację projektową sporządzoną zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 1129), w skład której wchodzą:

    - projekt budowlany,

    - projekty wykonawcze,

    - przedmiar robót,

    - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

    - kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 roku Nr 130, poz. 1389),

    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Kosztorys inwestorski i przedmiar robót, jako podstawę wyceny w każdej pozycji powinny posiadać wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Dokumentację należy przedłożyć:

  - Wersji papierowej:

    - Projekt budowlany – 4 egzemplarze,

    - Przedmiar robót - 2 egzemplarze,

    - Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze,

    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze;

  - Wersji elektronicznej na płycie CD/DVD:

    - pliki tekstowe w formacie *.doc,

    - przedmiary w formacie *.pdf,

    - rysunki w formacie *pdf oraz w standardzie zgodnym z plikami programu AutoCAD,

    - komplet oryginalnych zatwierdzonej dokumentacji zeskanowany i zapisany w formacie *pdf (wraz z rysunkami, uzgodnieniami i warunkami).

Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY

( 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

  - Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy.

  - Termin zakończenia: do 30.12.2016 roku.

Rozdział III. WYNAGRODZENIE

( 3

## Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

## Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie: ....................... zł netto (słownie: ........................... złotych 00/100 netto) + 23% VAT, t.j. łącznie .............................. zł brutto (słownie: ........................................ złotych 00/100 brutto).

## Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia w trakcie opracowywania przedmiotu umowy opisanego w ( 1 ust.1 konieczności wykonania projektów z zakresu innych branż, wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie o wartość projektu branżowego ustaloną w drodze negocjacji z Wykonawcą.

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON

( 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu,

- Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy,

- Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed wszystkimi organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji pozwalających na zrealizowanie przedmiotu umowy.

( 5

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa i zapisami niniejszej umowy,

  - uczestniczenie przynajmniej w 2 spotkaniach roboczych zorganizowanych przez Zamawiającego w swojej siedzibie,

  - uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego,

  - uzyskanie od właściwych instytucji technicznych warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektu,

  - uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

  - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z projektu budowlanego,

  - ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów zakupu map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego itp.,

  - uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych wraz z ZUD,

  - wizja lokalna.

- Wykonawcy zobowiązuje się do sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem oraz rozwiązywania problemów. Zamawiający informuje, że w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek wizytowania placu budowy celem rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji – np. poprzez uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśnienia wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót – z potwierdzeniem obecności w dzienniku budowy i u Zamawiającego

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach wykonania  niniejszej umowy, dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji do tej dokumentacji w zakresie korzystania z niej na użytek własny związany z realizacją zadania.

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach wykonania  niniejszej umowy, dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, wyczerpuje wszelakie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych określonych w umowie oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

Rozdział V. ROZLICZENIA

( 6

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w II ratach w sposób

następujący:

a) I rata w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 po przedstawieniu

przez Wykonawcę mapy do celów projektowych z naniesioną koncepcją rozwiązań technicznych,

b) II rata w wysokości 70% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 po wykonaniu przedmiotu umowy i spisaniu protokołu odbioru.2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Podstawę do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, chyba że zwłoka w zapłacie przekroczy 30 dni i w takiej sytuacji postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania.

- W razie zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują od Zamawiającego ustawowe odsetki za opóźnienie.

Rozdział VI. ODBIÓR DOKUMENTACJI

( 7

- Strony ustalają, następującą procedurę odbioru dokumentacji projektowej w zakresie jak w § 1.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty wymienione w ( 1 w formie i ilości określonej w ( 1. Do przekazanych dokumentów winien być sporządzony spis treści obejmujący minimum: liczbę porządkową, nazwę dokumentu, ilość stron dokumentu oraz nazwę nośnika, na jakim jest przekazany w terminie określonym w § 2 ust. 1.2.

- Niedochowanie warunków formalnych przekazania dokumentacji określonych w ust. 2 upoważnia Zamawiającego do jej zwrotu.

- Zamawiający po złożeniu dokumentacji przez Wykonawcę w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ust. 2, w ciągu 10 dni liczonych od daty ich złożenia ma prawo zgłoszenia Wykonawcy na piśmie uwag do dokumentacji poprzez wskazanie w szczególności braków, sprzeczności, niezgodności z prawem, itp. wraz z wyznaczeniem terminu ich usunięcia. Wykonawca w wyznaczonym w piśmie terminie zobowiązany jest usunąć wady dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego.

- W przypadku, gdy dokumentacja zostanie przyjęta bez uwag, Zamawiający wyznaczy datę spisania protokołu odbioru.

- Jeżeli Zamawiający zgodnie z zapisem ust. 4 zgłosi uwagi do dokumentacji, za termin wykonania zamówienia uznaje się datę wpływu poprawionego kompletu dokumentacji. Jeżeli poprawiona dokumentacja wpłynie po terminie wskazanym w § 2 ust. 1.2., stosownie do odpowiednich zapisów § 12 ust. 2, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Zamawiający w terminie 30 dni od daty złożenia w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie przez Wykonawcę dokumentacji, sprawdzi usunięcie wad wynikających z uwag Zamawiającego i wyznaczy datę spisania protokołu odbioru.

- Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 7 stanowi podstawę do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy – za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.

( 8

- Wykonawca zobowiązuje się wprowadzać na życzenie Zamawiającego ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej, uwzględniające potrzeby użytkowe Zamawiającego.

- Zakres, termin i wynagrodzenie za dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, zostaną ustalone odrębnym zleceniem, przy uwzględnieniu nakładu pracy koniecznego do ich wprowadzenia.

Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

( 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z przeznaczenia dokumentacji (gwarancja).

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy lecz nie krócej niż do dnia odbioru końcowego. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 2.

- Wykonawca udziela rękojmi z tytułu wad dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, lecz nie krócej niż do dnia odbioru końcowego wykonania robót budowlanych. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 2.

- Rękojmia na dokumentację wygasa w odniesieniu do tej części jej zakresu, który uległ dezaktualizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z chwilą zaistnienia zmian, stanowiących jedną z następujących okoliczności:

  - po odbiorze końcowym dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy wprowadzono aktualizacje bądź zmiany przepisów prawa budowlanego i przepisów związanych, które wymagają aktualizacji projektu;

  - przy realizacji zaprojektowanych robót wprowadzono bez akceptacji nadzoru architektoniczno - budowlanego zmiany albo zaniechano wykonania elementów, czy robót przewidzianych projektem lub zaniechano wykonania zaleceń Wykonawcy odnoszących się do prawidłowej realizacji projektu.

Rozdział VIII. SIŁA WYŻSZA

§ 10

- Strony niniejszej umowy zwolnione są z obowiązków wynikających z umowy w razie wystąpienia siły wyższej, jeżeli taka okoliczność będzie miała bezpośredni wpływ na możliwość wykonania umowy przez daną stronę.

- Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.

- Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Rozdział IX. KARY UMOWNE

( 11

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2.

- Zamawiający może bez udzielenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 30 dni. Wówczas Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonaną część opracowania i jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w ust. 2 lit. c).

- Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 3 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy 20 %, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.

- Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdział X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

( 12

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,

  - zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązał się, mimo dodatkowego wezwania, z obowiązków określonych w § 4 pkt 2 i 3                     z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

( 13

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Rozdział XI. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

( 14

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:

Pan Marcin Bebłot.

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy będzie:

.................................................

Rozdział XII. WARUNKI OGÓLNE

( 15

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

( 16

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:						Z A M A W I A J Ą C Y: